АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.05.2016 года № 12

с. Боголюбово

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта на территории Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района к осенне-зимнему периоду 2016/2017 г.г.:

- Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г. в следующем составе:

Иванов Александр Федорович – Глава муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  - начальник штаба;

Хопунова Татьяна Анатольевна – заместитель Главы муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – заместитель начальника штаба;

Янковская Татьяна Вячеславовна – бухгалтер Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь штаба.

Члены штаба:

Блюм Ольга Альбертовна – директор муниципального бюджетного  образовательного учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»;

Ковалева Надежда Михайловна – директор Боголюбовского сельского дома культуры муниципального учреждения культуры «Холм-Жирковская районная централизованная клубная система»;

Костиков Михаил Константинович – директор Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Владимирова Валентина Александровна - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Боголюбовский детский сад.

- Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Администрации Богдановского сельского поселении Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г., согласно Приложению № 1.

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Администрации Богдановского сельского поселении Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г., согласно Приложению № 2.

- Заседание штаба проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации района, выносить на заседания районного штаба.

- Назначить ответственным лицом за составление формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) бухгалтера Администрации Богдановского сельского поселения Янковскую Татьяну Вячеславовну.

Представлять информацию по форме № 1-ЖКХ (зима) в отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области не позднее 28 числа месяца до октября месяца включительно.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Богдановского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области                                                                                А.Ф. Иванов

# Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Богдановского сельского

поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

от 04.05.2016 года № 12

ПЛАН

заседаний  штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г.

| № п/п | Дата проведения заседания, наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 10 июня 2016 года О ходе подготовки коммунального хозяйства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького», Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016/17 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д.3, в здании Администрации в 15-00 час. | 1. Директор МБОУ «Средняя образовательная школа им. М. Горького» Блюм О.А. |
| 2. | 11 июля 2016 года О ходе подготовки коммунального хозяйства МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 час. | Заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Владимирова В.А. |
| 3. | 1 августа 2016 года О ходе подготовки коммунального хозяйства СОГБУ «Батуринский ДИПИ» к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г. | Сс. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 | Директор СОГБУ «Батуринский ДИПИ» Костиков М.К. |
| 4. | 15 августа 2016 года О ходе подготовки коммунального хозяйства Боголюбовского ДК Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 час. | Директор Боголюбовского ДК Ковалева Н.М. |
| 5. | 19 сентября 2016 года Отчеты: директора МБОУ «Средней общеобразовательной школы им.М.Горького» Блюм О.А., заведующей МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Владимировой В.А., директора СОГБУ «Батуринское ДИПИ» Костикова М.К., директора Боголюбовского ДК Ковалевой Н.М. о проделанной работе по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016/2017 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 час. | 1. Директор МБОУ «Средней общеобразовательной школы им.М.Горького» Блюм.О.А. 2.Заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Владимирова В.А. 3.Директор СОГБУ «Батуринское ДИПИ» Костиков М.К. 4.Директор Боголюбовского ДК Ковалева Н.М. |

# Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Богдановского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 04.05.2016 года № 12

# Мероприятия

по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной  сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г. муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г.г. | апрель 2016 года | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф. |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 23.05.2016 - 30.05.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Проведение гидравлических испытаний систем водопровода, отопления, котельного оборудования, канализации, для определения дефектов на системах жизнеобеспечения объектов ЖКХ и социальной сферы | 23.05.2016 - 06.06.2016 г. | ООО «Новое предприятие лесного хозяйства» - Зеликова О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 06.06.2016 - 20.06.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016/17 гг. | 15.06.2016 - 12.09.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Пробный пуск котельных, систем отопления, водопровода, канализации. | 12.09.2016 - 26.09.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Подготовка, аттестация обслуживающего персонала к началу отопительного периода | 08.06.2016 - 26.09.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше |
| 8. Определение необходимых запасов топлива для проведения отопительного периода. | 30.05.2016 - 29.06.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9. Создание нормативного запаса топлива, заключение договоров на поставку природного газа, подачу электроэнергии | 30.05.2016 - 26.09.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Заключение договора на уборку снега в зимний период с организациями. | 30.05.2016 - 10.10.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., специалист 1 категории Шарыкина Е.П. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Создание аварийного запаса материально-технических средств для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и социальной сферы в осенне-зимний период 2016/2017 г.г. | 30.05.2016 - 10.10.2016 г. | Руководители предприятий ЖКЖ, глава МО Богдановского сельского поселения |  |
| 12. Обеспечение необходимого финансирования подготовительных работ сельского поселения к осенне-зимнему периоду. | 30.05.2016 - 10.10.2016 г. | Специалист 1 категории администрации Богдановского сельского поселения Шарыкина Е.П. |  |
| 13. Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 г.г. | 30.05.2016 - 10.10.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф. | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |
| 14. Начало отопительного сезона 2016/2017 г.г. | в зависимости от погодных условий, но не позднее 15.10.2016 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Иванов А.Ф., старший менеджер администрации Богдановского сельского поселения - Хопунова Т.А., директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Владимирова В.А., директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» - Блюм О.А. |  |