

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОГДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2021 № 26

с. Боголюбово

|  |
| --- |
| О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. |

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта на территории Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г.:

1. Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. в следующем составе:

Персидский Вячеслав Михайлович – Глава муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области - начальник штаба;

Янковская Татьяна Вячеславовна – ведущий специалист Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – заместитель начальника штаба;

Сафронова Татьяна Николаевна – специалист 1 категории Администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь штаба.

Члены штаба:

Косачева Галина Ивановна – директор муниципального бюджетного образовательного учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»;

Ковалева Надежда Михайловна – директор Боголюбовского сельского дома культуры муниципального учреждения культуры «Холм-Жирковская районная централизованная клубная система»;

Костиков Михаил Константинович – директор Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Ришко Елена Сергеевна - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Боголюбовский детский сад.

1. Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Администрации Богдановского сельского поселении Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г., согласно Приложению № 1.
2. Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Администрации Богдановского сельского поселении Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г., согласно Приложению № 2.
3. Заседание штаба проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации района, выносить на заседания районного штаба.
4. Назначить ответственным лицом за составление формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) специалиста 1 категории Администрации Богдановского сельского поселения Сафронову Татьяну Николаевну.

Представлять информацию по форме № 1-ЖКХ (зима) в отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области не позднее 28 числа месяца до октября месяца включительно.

1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Богдановского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области В.М. Персидский

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Богдановского сельского

поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

от 20.05.2020 года № 26

**ПЛАН**

**заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы администрации Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата проведения заседания,  наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **15 июня 2021 года**  О ходе подготовки коммунального хозяйства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького», Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д.3, в здании Администрации в 15-00 час. | 1. Директор МБОУ «Средняя образовательная школа им. М. Горького» Косачева Г.И. |
| 2. | **15 июля 2021 года**  О ходе подготовки коммунального хозяйства МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании  Администрации в 15-00 час. | Заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад»  Ришко Е.С. |
| 3. | **5 августа 2021 года**  О ходе подготовки коммунального хозяйства СОГБУ «Батуринский ДИПИ» к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 | Директор СОГБУ «Батуринский ДИПИ»  Костиков М.К. |
| 4. | **17 августа 2021 года**  О ходе подготовки коммунального хозяйства Боголюбовского ДК Богдановского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 час. | Директор Боголюбовского ДК Ковалева Н.М. |
|  |  |  |  |
| 5. | **15 сентября 2021 года**  Отчеты:  директора МБОУ «Средней общеобразовательной школы им.М.Горького» Косачева Г.И..,  заведующей МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Ришко Е.С., директора СОГБУ «Батуринское ДИПИ» Костикова М.К.,  директора Боголюбовского ДК Ковалевой Н.М. о проделанной работе по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | с. Боголюбово ул. Центральная д. 3, в здании Администрации в 15-00 час. | 1. Директор МБОУ «Средней общеобразовательной школы им.М.Горького» Косачева Г.И.  2.Заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» Ришко Е.С.  3.Директор СОГБУ «Батуринское ДИПИ»  Костиков М.К.  4.Директор Боголюбовского ДК Ковалева Н.М. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Богдановского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 20.05.2020 года № 26

**Мероприятия**

**по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. муниципального образования Богдановского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. | май  2021 года | Глава МО Богдановского сельского поселения Персидский В.М. |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 28.05.2021 -  10.06.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Проведение гидравлических  испытаний систем водопровода, отопления,  котельного оборудования, канализации, для определения дефектов на системах жизнеобеспечения объектов ЖКХ и социальной сферы | 28.05.2021 -  10.06.2021 г. | ООО «Новое предприятие лесного хозяйства» - Зеликова О.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 10.06.2021 -  21.06.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021/22 гг. | 21.06.2021 -  15.09.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Пробный пуск котельных, систем отопления, водопровода, канализации. | 15.09.2021 -  27.09.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Подготовка, аттестация обслуживающего персонала к началу отопительного периода | 10.06.2021 -  27.09.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше |
| 8. Определение необходимых запасов топлива для проведения отопительного периода. | 01.06.2021-  30.06.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9. Создание нормативного запаса топлива, заключение договоров на поставку природного газа, подачу электроэнергии | 01.06.2021-  27.09.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Заключение договора на уборку снега в зимний период с организациями. | 01.06.2021-  11.10.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Персидский В.М..,  главный специалист Шарыкина Е.П. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Создание аварийного запаса материально-технических средств для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и социальной сферы в осенне-зимний период 2021/2022 г.г. | 01.06.2021-  11.10.2021 г. | Руководители предприятий ЖКЖ, глава МО Богдановского сельского поселения |  |
| 12. Обеспечение необходимого финансирования подготовительных работ сельского поселения к осенне-зимнему периоду. | 01.06.2021-  11.10.2021 г. | Специалист 1 категории администрации Богдановского сельского поселения Шарыкина Е.П. |  |
| 13. Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду  2021/2022 г.г. | 01.06.2021-  11.10.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения Персидский В.М.. | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |
| 14. Начало отопительного сезона 2021/2022 г.г. | в зависимости от погодных условий, но не позднее  15.10.2021 г. | Глава МО Богдановского сельского поселения  Персидский В.М..,  ведущий специалист администрации Богдановского сельского поселения - Янковская Т.В.,  директор Боголюбовского ДК - Ковалева Н.М., заведующая МБДОУ «Боголюбовский детский сад» - Ришко Е.С.,  директор СОГБУ«Батуринский ДИПИ» -Костиков М.К.,  директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  - Косачева Г.И. |  |